# Кейс — миграция в облако для «КазАгроЛогист»

## Заказчик и задача

«КазАгроЛогист» — вымышленный оператор складской и транспортной логистики. В 2024 году компания решила отказаться от собственных серверов и перенести информационные системы в облако. Проект выполнялся 9 месяцев, с февраля по октябрь 2024 года.

## Объём работ

Перенесено 120 виртуальных машин, 14 баз данных (Oracle и PostgreSQL) и 9 бизнес-приложений. Системы переведены в контейнеры и запущены в Kubernetes. Инфраструктура описана в Terraform. Данные, подпадающие под требования локализации, размещены в центре обработки данных в Астане, остальные системы — в облаке AWS.

## Команда

Над проектом работали 7 специалистов: 3 DevOps-инженера, 2 разработчика, инженер по тестированию и руководитель проекта.

## Результаты

Затраты на инфраструктуру снизились на 32% в год. Основное переключение производственной нагрузки выполнено в ночное окно; простой систем составил 42 минуты при плановом допуске 2 часа. Время развёртывания новой версии сократилось с 3 дней до 40 минут.